|  | Dirección General de Tecnología y Sistematización de Procesos Area de Desarrollo de Sistemas Dir de linea. Nohemi Delgado Actividades: Julio - Agosto – Septiembre (2024) [Su nombre] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: DESARROLLO DE SISTEMA CONFIRMA VOTO PRESIDENCIALES 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Módulo I. instalación / inicio de sesion |  |  |  | modulo II. frameworks crud Número |  |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES | N° |  |  | ACTIVIDADES |  | N° |  |
| 1 |  | Instalación de Servidor Local | 1 | 1 |  | Creación de paginas usuario Administrador |  | 1 |  |
| 2 |  | Instalación de Codeigneter | 1 | 2 |  | Creación de paginas usuario Operador |  | 1 |  |
| 3 |  | Inclusión de Boostrap | 1 | 3 |  | Diseño de Frontend |  | 4 |  |
| 4 |  | Conexión con base de datos | 1 | 4 |  | Diseño de tabla en bd |  | 1 |  |
| 5 |  | Relación de base de datos | 1 | 5 |  | Programación por ente |  | 37 |  |
| 6 |  | Tabla usuario, niveles de usuario | 4 | 6 |  | Programación por municipios |  | 18 |  |
| 7 |  | Creación de formulario login | 1 | 7 |  | Mensajes de Advertencia |  | 4 |  |
| 8 |  | Creación de Inicio de Sesión y roles | 4 | 8 |  | Contador de votos efectuados |  | 2 |  |
| 9 |  | Estructuación de Paginas Internas | 4 | 9 |  | Contador de votos por municipios |  | 2 |  |
| 10 |  | Protección de Páginas internas | 8 | 10 |  | Contador de votos por entes |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 11 |  | Tabla con datos, consulta y paginación |  | 2 |  |
|  |  | Subtotal:26 |  |  |  | Subtotal: 74 |  |  |
|  |  | Módulo III. estadistica Número |  |  |  | Módulo Iv. confirma voto |  |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES | N° |  |  | ACTIVIDADES |  | N° |  |
| 1 |  | Programación de estadistica por ente | 37 | 1 |  | Programación de ventana confirma voto |  | 1 |  |
| 2 |  | Programación de estadistica por municipio | 18 | 2 |  | Comparación en bd para ced. registradas |  | 2 |  |
| 3 |  | Diseño de gráfico en barras de estadisticas | 4 | 3 |  | Mensaje votos confirmados |  | 2 |  |
| 4 |  | Reporte de cédulas con votos confirmados | 2 | 4 |  | Sitio en otro dominio |  | 1 |  |
| 5 |  | Estableciendo porcentajes en estadisticas | 2 | 5 |  | Conexión con bd |  | 1 |  |
| 6 |  | Cuadro de Previstos, cáculos | 2 | 6 |  | Programación de consulta en bd |  | 1 |  |
| 7 |  | Cuadro de Evectuados, cáculos | 2 | 7 |  | Formulario Ingrese cédula |  | 1 |  |
| 8 |  | Registro de Votantes, cáculos | 2 | 8 |  | Programación registro voto |  | 2 |  |
| 9 |  | Hora actual | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal:70 |  |  |  | Subtotal: 11 |  |  |
|  |  | Módulo v. puesta en marcha. |  |  |  | total:187 |  |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES | N° |  |  | Entregado por: |  |  |  |
| 1 |  | Pruebas continuas en local | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 .33 |  | Subida por FPT de archivos | 1 |  |  | Firma:__________________________________ |  |  |  |
| 3 3 |  | Base de datos en linea | 2 |  |  | Nohemi Delgado Dir. de linea |  |  |  |
| 4 |  | Códigos conexión en todo el sitio | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Códigos conexión en confirma voto | 1 |  |  | Recibido por: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Firma:___________________________________ |  |  |  |
|  |  | Subtotal:6 |  |  |  | Adelso Mermejo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director General de Tecnología |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y Sistematización de Procesos. |