|  | Dirección General de Tecnología y Sistematización de Procesos Area de Desarrollo de Sistemas Dir de linea. Nohemi Delgado Actividades: Octubre - Noviembre – Diciembre (2024) [Su nombre] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CIUDADANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Módulo I. INSTALACIÓN Y SESIONES |  |  |  | modulo II. consultar Número |  |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES | N° |  |  | ACTIVIDADES |  | N° |  |
| 1 |  | Instalación de sitio. | 1 | 1 |  | Lista en tabla consultada por cédula |  | 7 |  |
| 2 |  | Diseño Frontend para cada página. | 22 | 2 |  | Protocolo de redireccionamiento. |  | 3 |  |
| 3 |  | Conexión con Base de Datos. | 1 | 3 |  | Momento I registros de datos. |  | 3 |  |
| 4 |  | Niveles de usuarios. | 1 | 4 |  | Tabla registro datos en BD. |  | 1 |  |
| 5 |  | Formulario Login. | 1 | 5 |  | Opción y formulario modifica datos. |  | 2 |  |
| 6 |  | Tabla usuario en BD. | 1 | 6 |  | Momento II Solicitudes en atención. |  | 2 |  |
| 7 |  | Roles y permisos de acceso por usuario. | 3 | 7 |  | Mensaje de Advertencia. |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 8 |  | Formulario Solicitudes. |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 9 |  | Tabla solicitudes en BD. |  | 1 |  |
|  |  | Subtotal: | 30 | 10 |  | Programación de proceso entrega. |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 11 |  | Distintos Status de proceso de entrega. |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal: 36 |  |  |
|  |  | Módulo III. por entregar |  |  |  | Módulo Iv. exportar |  |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES | N° |  |  | ACTIVIDADES |  | N° |  |
| 1 |  | Formulario y registro de soliciudes. | 10 | 1 |  | Exportar datos por usuario determinado |  | 3 |  |
| 2 |  | Campos en la tabla general campos | 8 | 2 |  | Generdor de excel desde BD |  | 7 |  |
| 3 |  | Lista en tabla consulta general | 2 | 3 |  | Boton que enlaza a estadisticas |  | 1 |  |
| 4 |  | Status de proceso de entrega | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal: | 30 |  |  | Subtotal: |  | 11 |  |
|  |  | general en sistema |  |  |  | total de actividades: 125 |  |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES | N° |  |  | Entregado por: |  |  |  |
| 1 |  | Registro de operador | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 .33 |  | Fecha actual en sistema | 2 |  |  | Firma:__________________________________ |  |  |  |
| 3 3 |  | Imprimir ficha pdf | 3 |  |  | Nohemi Delgado Dir. de linea |  |  |  |
| 4 |  | Puesta en marcha | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Sitio en linea y BD en linea | 2 |  |  | Recibido por: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Firma:___________________________________ |  |  |  |
|  |  | Subtotal: | 18 |  |  | Adelso Mermejo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director General de Tecnología |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y Sistematización de Procesos. |